UMOWA Nr ZP. 271.3 .2019 -WZÓR

zawarta w Kotlinie  w dniu  2019 r.   pomiędzy :

Gminą Kotlin , ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin

NIP 6172099275, REGON  250855400

reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Mirosława Paterczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Ireny Antczak

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

firmą :

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.„ Przebudowa ulicy Kołłątaja w Kotlinie etap I –Roboty ziemne i podbudowa ” prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o następującej treści:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do umów cywilno-prawnych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Gmina Kotlin informuje, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Kotlin z siedzibą w Kotlinie,       ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin

- Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Kotlinie jest Pan Sebastian Strzecha,          e-mail jod@comp-net.pl

- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem 
i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, 
w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

- Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.

- Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania  przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych 
w przepisach RODO.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.  Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej.

W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.

9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
lub profilowaniu.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbędne do oddania zadania pn. „Przebudowa ulicy Kołłątaja w Kotlinie etap I- Roboty ziemne i podbudowa „ opisane Dokumentacją Projektową, STWiOR, Przedmiarem Robót, SIWZ zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością :

- Umowa,

- Projekt budowlany,

- STWiOR,

- Przedmiar,

- SIWZ

- Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część kosztorysem ofertowym.

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami , o których mowa w ust. 2 , Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 2.

4. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego.

5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentację projektową oraz STWiOR oraz inne elementy SIWZ opisujące przedmiot zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiOR roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i nie wymagają zawarcia odrębnej umowy.

8. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 7, będzie prowadziło do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą umowy. Wynagrodzenie  z tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie  z § 8    umowy.

9. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą Umową, nieujęte w projekcie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią roboty dodatkowe w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm. ).

10. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te powinny odpowiadać , co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiOR.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiOR.

§ 2 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin zakończenia robót budowlanych do : 12 sierpnia 2019 r.

2. W ciągu 7 dni od terminu umownego zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w ust. 1 dla całego przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowości inwestycji i pozwalającą na jej odbiór końcowy.

3. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia dokumentów niezbędnych do oceny wykonania zamówienia.

4. Termin ustalony w ust. 1 powyżej może ulec zmianie w sytuacji określonej w § 15 niniejszej umowy.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności :

- przekazanie terenu budowy niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę Robót Zamawiającemu kierownika budowy, oraz złożeniu oświadczenie przez w/w o przyjęciu obowiązków,

- dostarczeniu Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej ,

- zapewnienie inspektora nadzoru,

- przeprowadzenie odbioru wykonanych robót,

- zaplata za wykonaną i odebraną robotę.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne do wykonania przedmiotu  niniejszej umowy , a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń :

- zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,

- pominąć jakieś roboty,

- zastosować roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych na polecenie Zamawiającego.

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego, za wyjątkiem oczywistych zmian wynikających z rozliczenia kosztorysowego.

4. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robót objętych niniejszą umową wymaga sporządzenia protokołu konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robót w oparciu o zapisy §  10  niniejszej umowy.

5. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych lub zaniechać wykonanie robót wynikających z umowy wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności , Zamawiający zatwierdzi protokół w terminie 7 dni od zaakceptowania treści protokołu przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru i kierownika budowy.

6. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót ,

- wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację przetargową z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiOR,

- kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiOR, badania laboratoryjne będą prowadzone na koszty Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiającego,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót w zakresie określonym w STWiOR,

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do dbania o porządek na terenie budowy, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót usuniecie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- zapewnienie odpowiednich środków celem zabezpieczenia dróg i obiektów inżynieryjnych prowadzących do terenu budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy lub jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas

transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynieryjnych.

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiOR.

- informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu przystąpienia do wykonywania robót budowlanych,

- oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót,

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców.

- wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1066 z póź. zm. ) :

- wszystkie czynności składające się na roboty budowlane chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę.

16) Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób,

o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować

czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby, oraz czynności, które były

wykonywane przez tą osobę w ramach realizacji przedmiotu umowy. Na żądanie

Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób, o których mowa

powyżej, w terminie 3 dni roboczych.

17) Zamawiający może w każdym czasie zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy celem

przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujące czynności wskazane są zatrudnione na

podstawie umowy o pracę.

§ 4 KIEROWANIE ROBOTAMI

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na osobę o równoważnych uprawnieniach, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie.

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej nie później niż 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową / robotami którejkolwiek osoby.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 nie wymaga

aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 5 NADZÓR

1. Zamawiający w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawcę o osobach pełniących funkcję Inspektora Nadzoru.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w/w osób, o czym powiadomi Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Wykonawcy sprawować będzie : Pan …………………..

§ 6 PODWYKONASTWO

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy :  następujące elementy robót.

2. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi , które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług ( art. 36b ust. 1 a ustawy Pzp ).

4. W przypadku gdy zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Umowa z Podwykonawcą / dalszym podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności , iż  :

- terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni,

- podwykonawca zawierając umowę z dalszym podwykonawcą  ma obowiązek uzyskać zgodę Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz obowiązany jest przedstawić do akceptacji,

- w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli :

  - zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo , których przedmiotem są roboty budowlane lub

  - przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień :

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę ,

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

7. Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo  przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem projektu tej umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającego określonych w SIWZ wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony, za zgodność z oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.

13. Zamawiający zgłosi sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wcześniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

14.Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

15. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 20 000,00 zł.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

17. Wykonawca przedłoży , wraz z projektem umowy o podwykonawstwo , odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów Prawa zamówień publicznych.

19. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonania robót i usuwania ewentualnych wad.

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

22.Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY

§ 7

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie 100 % zleconego przedmiotu zamówienia, objętego niniejszą umową.

- Zamawiający powoła komisję, która  dokona odbioru robót. Rozpoczęcie  czynności odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni, licząc o daty potwierdzonego przez inspektora  nadzoru zgłoszenia  Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia  przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny  wykonania zamówienia.

- Wszystkie odbiory robót  ( zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi)  dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB.

- Z czynności odbioru końcowego  i odbioru przed upływem  okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie  ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie  stwierdzonych  w trakcie odbioru wad.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie  stwierdzone, ze  przedmiot odbioru nie osiągnął  gotowości do odbioru z powodu  niezakończenia  robót lub wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminu określonego w § 2 umowy, oznacza to opóźnienie w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 13 niniejszej umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie . Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie  termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kar umownych.

- Nienadające się do usunięcia , to Zamawiający może:

- zażądać wykonania  przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar  umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 13, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

- w przypadku nie wykonania  w ustalonym terminie  przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PŁATNOŚCI

§ 8

- Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy strony ustalają  na cenę zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości brutto :        zł

(słownie :

W powyższej kwocie uwzględnione zostały:

Kwota netto w wysokości :   zł

Podatek VAT 23% w wysokości  :  zł

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem wstępnym. Wynagrodzenie końcowe ustalone  zostanie na podstawie  obmiaru powykonawczego robót, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru  oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie , z zastrzeżeniem § 9 umowy.

- Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym są stałe przez cały okres realizacji robót.

- Przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iż:

- rozliczenie końcowe następuje  na podstawie ostatecznych obmiarów  ilości wykonanych robót i zostanie ono  ustalone według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

- może ulec obniżeniu lub  podwyższeniu  z uwzględnieniem  stawek wynikających z kosztorysu ofertowego w przypadku nie wykonania  części prac objętych zakresem robót, albo gdy zakres robót w rzeczywistości okaże się mniejszy lub większy,

- może ulec obniżeniu lub podwyższeniu na zasadach  określonych w § 3 i §10 niniejszej umowy.

5. W przypadku zmiany stawki  podatku VAT, wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej

zostanie zmienione poprzez  uwzględnienie nowej stawki  podatku.

§  9

1. Rozliczenie za wykonanie  przedmiotu umowy nastąpi  na podstawie faktury VAT             wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego robót na konto    wskazane przez Wykonawcę w ofercie Nr

Wykonawca oświadcza, że prowadzi rachunek rozliczeniowy do którego prowadzony jest rachunek VAT.

2. Zapłata wynagrodzenia  Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży            Zamawiającemu:

- kserokopię  faktury (rachunku), wystawionej przez Wykonawcę lub dalszego            podwykonawcę, sprawdzone  i potwierdzone pod względem wartości przez Kierownika budowy,

- kserokopie dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie  Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu  wymagalnego wynagrodzenia  za        wykonane  roboty budowlane, dostawy lub usługi.

3. W przypadku nie dostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się z      wypłatą  wynagrodzenia za odebrane  roboty budowlane w części równej sumie kwot            wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

4. Jeżeli  Wykonawca  nie dokona , w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia  Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się  z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania  fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami  potwierdzającymi  należyte  wykonanie i odbiór robót bez zastrzeżeń, za które została wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiający zapłaci na rzecz  Podwykonawcy kwotę będącą   przedmiotem jego żądania , zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o       podwykonawstwo, z zastrzeżeniem  ust.7.

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę  o możliwości zgłoszenia  pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia  niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi.

6.W przypadku zgłoszenia  przez Wykonawcę uwag, o których  mowa w ust. 5 powyżej,

podważających   zasadność bezpośredniej  zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego

kwotę potrzebną na   pokrycie  wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

7. W sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia  Podwykonawcy, Zamawiający może

dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z

dowolnej wierzytelności Wykonawcy  lub z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej

umowy.

8. Należności z tytułu faktur będą płatne  przez Zamawiającego przelewem na konto

Wykonawcy .

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

10. Wykonawca nie może bez zgody  Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności  na rzecz osoby trzeciej.

§ 10

- Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy zmian,  odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych, cena            jednostkowa  określana w Tabeli elementów rozliczeniowych, używana jest do wyliczenia  w proporcjonalnej wysokości wynagrodzenia.

- Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami §3 ust.3  niniejszej umowy zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji z Tabeli elementów rozliczeniowych, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego cenę jednostkową elementu nie  wyższą  od ceny wynikającej z aktualnego cennika „ Ceny  scalonych robót do kosztorysów        ofertowych” publikowanego w wydawnictwie „ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznań, ul. Stablewskiego 43, tel. /fax (61) 964-25-91. W przypadku konieczności zastosowania        indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robót Wykonawca przyjmie ceny czynników produkcji nie wyższe od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu w cenniku „ Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej” publikowanych w w/w wydawnictwie w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana z uwzględnieniem nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w  przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów  własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona  przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu   będzie skalkulowana niezgodnie z  postanowieniami ust. 2 powyżej, Zamawiający      wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

- Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust.2 powyżej oraz   przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

RĘKOJMIA

§ 11

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres  miesięcy  (zgodnie  z ofertą Wykonawcy).

- Bieg okresu rękojmi  rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego   robót.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi  także po okresie określonym w ust.1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę  przed upływem tego okresu.

- Zamawiający w okresie  udzielonej rękojmi  powiadomi Wykonawcę  niezwłocznie o      wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki  usunięte zostaną niezwłocznie. Termin  przystąpienia  do usuwania  wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może   zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić  usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym   koszty.

- W razie nie usunięcia wad  i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może  naliczyć karę umowną  zgodnie z §13 ust 1 pkt 2 umowy.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy , Wykonawca jest i  będzie  odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie       cywilnym za wszelkie szkody  ( wydatki, koszty postępowań) oraz  roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy  będą one wynikać z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny łącznej z podatkiem VAT określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi : ……….zł, słownie :

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania  lub nienależytego       wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku     następujących formach:

- Pieniądzu- przelewem na konto Zamawiającego w Banku: PKO Bp o/Jarocin 80 1020 2212 0000 5502 0027 8580

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –     kredytowej, z ty że zobowiązanie kasy  jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- Gwarancjach bankowych;

- Gwarancjach ubezpieczeniowych;

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostało przez wykonawcę  wniesione w formie : ………………………………………………………………………………………..

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie określonej w ust.3,pkt.2,3,4 lub 5 musi być bezwarunkowe i tożsame  z zabezpieczeniem wnoszonym w pieniądzu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na

zaliczenie  kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje  je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może  dokonać zmiany  formy zabezpieczenia na jedna z form, o których mowa w ust.3 powyżej.

9. Zmiana formy zabezpieczenia  jest dokonywana  z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez zmniejszania  jego wysokości.

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w  pieniądzu wnosi się na  cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie   krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym  zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w  innej formie niż w   pieniądzu, zamawiający zmienia formę  na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wypłata, o której mowa w ust.11, następuje nie później  niż w ostatnim dniu ważności          dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Zamawiający  zwróci 70% zabezpieczenia w terminie  do 30 dni od dnia  wykonania           zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

14. Kwota równa 30% zabezpieczenia  pozostawiona zostanie  na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

15. Kwota, o której mowa w ust.14 powyżej zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

KARY UMOWNE

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za opóźnienie w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w §2 ust.1 niniejszej umowy- w   wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto  przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- Za opóźnienia  w usunięciu wad  stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze przed upływem rękojmi- w wysokości 0,1% od wynagrodzenia umownego brutto      przedmiotu umowy o którym mowa w § 8 ust.1niniejszej umowy, za każdy dzień        opóźnienia, liczony od upływu  terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §7 na usunięcie wad,

- Z tytułu odstąpienia  od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy,

- Jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał, bez zgody          zamawiającego, podmiot  inny niż Wykonawca  w wysokości 3% wynagrodzenia      umownego brutto określonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy,

- Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia  należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom- w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1  niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian- w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1  niniejszej  umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii umowy o                podwykonawstwo lub jej zmiany-  w wysokości  0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1  niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  ( jeżeli była wymagana)- w wysokości  0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1  niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn   leżących po stronie Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust.1 niniejszej umowy,

3. Strony zastrzegają sobie  prawo odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4. Jeżeli Zamawiający odstąpi  od umowy z powodu opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy, to Zamawiający  jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, bądź z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w terminie 10 dni od daty  wystąpienia  przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu karę  z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 14

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, pomimo pisemnego wezwania                   Zamawiającego do wznowienia robót,

- Czynności objęte niniejszą  umową wykonuje  bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w     interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –       odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia   wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać  jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z   Dokumentacją projektową, STWiORB lub niniejszą umową pomimo pisemnego     upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego,

- Podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części lub wynikającej z niej     wierzytelności bez zgody Zamawiającego,

- Wystąpi konieczność dokonania  bezpośrednich zapłat na sumę  większą niż 5 %      wartości umowy Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli            zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo , których           przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone  Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy   lub usługi.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają             następujące obowiązki szczegółowe:

Wykonawca ma obowiązek:

- natychmiast wstrzymać wykonywanie robót poza mającymi na celu ochronę życia i        własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz      zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez             zamawiającego,

- przekazać zamawiającemu znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym                 dokumentację projektową,

- zgłosić zamawiającemu w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy gotowość do      odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających; w przypadku niewywiązania się w terminie z tego obowiązku zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

d.  Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz

przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

3. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót przerwanych i robót zabezpieczających, według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury.

4. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne          roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy i inne związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności  takiego oświadczenia  i musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający może  złożyć takie    oświadczenie  w terminie sześciu miesięcy o powzięcia informacji o przyczynach                stanowiących podstawę  odstąpienia.

7. Zamawiający może rozwiązać umowę  na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji      Wykonawca może żądać  wyłącznie  wynagrodzenia należnego z tytułu  wykonania części  umowy.

§ 15  ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje, poza przypadkami przewidzianymi w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć przedłużenia terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

- wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

- szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących, że wykonanie robót lub ich części ze względów technologicznych w tych warunkach nie jest możliwe,

- z powodu siły wyższej,

- w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,

-w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót.

W wyżej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu o okres, w którym roboty będące przedmiotem zamówienia nie mogły być prowadzone, w przypadku zlecenia robót dodatkowych o czas ich wykonania. Jednakże w ww. sytuacjach Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest do wykonywania robót, w których zakresie przeszkody nie wystąpiły. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi.

3. Dopuszczalne są również zmiany w umowie:

- w zakresie zmiany kierownictwa budowy;

- w zakresie uzasadnionej zmiany podwykonawcy

- wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robót,

4. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem    umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub                   technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło             niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,

- odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej           warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle                dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem         przedmiotu umowy,

- odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej           warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub        usunięcia tych  kolizji.

5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4 pkt 1-3 powyżej wymaga zmiany dokumentacji              projektowej lub STWiORB, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno – budowlany – jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji     nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

6.Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony,

- zmiany danych rejestrowych ,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą                rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej    zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia licząc od dnia następującego po dniu wysłania,      jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnata Skarbnika Gminy