# Załącznik nr 7

# UMOWA NR 271.04.2012- wzór

W dniu                      r.  w Kotlinie, pomiędzy Gminą Kotlin, z siedzibą w Kotlinie ,

ul. Powstańców Wielkopolskich 3

zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną  przez:

1.  Pana Mirosława Paterczyka - Wójta Gminy Kotlin,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ireny Antczak,

a

reprezentowanym przez :

zwanym dalej "Wykonawcą", została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Na podstawie rozstrzygniętego w dniu                                      postępowania przeprowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759), Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na:

„Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Parzew   ”

Roboty muszą być wykonane zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania robót oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszej umowy, oraz zgodnie z obowiązującymi w prawie polskim przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Dla ustalenia praw obowiązków stron umowy w przypadku rozbieżności zapisów  poszczególnych dokumentów

w pierwszej kolejności decydują postanowienia umowy, następnie kolejno: projektu budowlanego, SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oferty wykonawcy.

Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych przeprowadzonych w obecności Zamawiającego, w zakresie objętym ofertą.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się 
z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

termin rozpoczęcia – 7 dni od dnia podpisania umowy nastąpi przekazanie placu budowy

termin zakończenia  – 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna

w następujących przypadkach :

a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokość wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT ),

b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z :

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub

- działaniem siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub

- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub

- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub

- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub

- innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzania i pokrycia kosztów zmian organizacji ruchu (w tym zdobycia niezbędnych zezwoleń i oznakowania) niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca po zakończeniu robót przywróci oznakowanie do stanu pierwotnego.

§ 3

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dokumenty w tym projekt budowlany w terminie

7 dni po podpisaniu umowy.

2.  W przypadkach uzasadnionych wymogami prawa bądź względami technicznymi, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić projekt budowlany o część wykonawczą (bez odrębnego wynagrodzenia).

Jeżeli po przekazaniu terenu budowy zaistnieją przeszkody w realizacji robót wynikające z nie uwzględnienia w przekazanym Wykonawcy planie urządzeń podziemnych na budowie, wówczas Strony uzgodnią sposób usunięcia przeszkód.

3.  Wynagrodzenie za roboty z tego wynikające zostanie ustalone odrębnie według zasad określonych niniejszą umową. Zmiana terminów rozpoczęcia i zakończenia robót, których realizacja będzie uzależniona od ujawnionej przeszkody, wymaga zgody Zamawiającego w formie aneksu.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie zgłoszenia budowy

- przekazanie projektu budowlanego

- protokolarne przekazanie terenu

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru

- uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę

- dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru robót z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, polskimi normami oraz innymi obowiązującymi przepisami

- dostarczenie i zabezpieczenie materiałów na własny koszt do realizacji przedmiotu umowy

- ochrona mienia zaplecza i terenu budowy

- użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

- nadzór i przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

- niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających

- wykonanie na własny koszt obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczania i inwentaryzacji powykonawczej w układzie numerycznym oraz bieżących pomiarów geodezyjnych

- bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie dwóch dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania

- wykonanie robót dodatkowych na odrębne zlecenie i koszt Zamawiającego

- naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego oraz budowli znajdujących się

w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy

- pokrycie kosztów związanych z urządzeniami i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy

- uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu umowy

- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonania robót

- zgłoszenie wykonania robót do odbioru

- usunięcie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy,

2) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 200 tys. PLN.

§ 6

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy wykonawca współpracuje z Inspektorem Nadzoru budowlanego oraz inspektorami branżowymi.

2. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie: Pan Ireneusz Ignaszak posiadający uprawnienia w zakresie robót drogowych nr uprawnień  : UAN -8386/7/8

Inspektor Nadzoru działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami art. 25 i 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz w granicach umocowań nadanych w umowie o pracę lub umowie zleceniu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzone na piśmie.

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez niego osobom dostęp do placu budowy.

5. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:  Pana                    posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego upoważnienia. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy określają art. 21a, 22 i 23 ustawy

z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy może nastąpić po akceptacji Zamawiającego

i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

§ 7

1. Strony dopuszczają możliwość wykonywania umowy przez podwykonawców.

Na zawarcie umowy z podwykonawcą Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach dotyczących odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, odpowiadających warunkom określonym niniejszą umową.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prowadzone roboty, także te które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami lub przepisami.

§ 8

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest

wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 wyraża się

Kwotą brutto :       zł
słownie:

w tym netto :      zł

słownie:

podatek VAT wg stawki

słownie:  /100

3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w ( 1, wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją

i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będzie waloryzowane przez cały okres ważności niniejszej umowy.

§ 9

1. Należności Wykonawcy za wykonane roboty będą rozliczane na podstawie faktury końcowej.

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

3. Faktura końcowa za wykonanie przedmiotu umowy będzie zrealizowana 
w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku  :

4. Należność Wykonawcy wynikająca z faktury końcowej realizowane będzie w pełnej wysokości pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że nie posiada on jakichkolwiek niezrealizowanych płatności wobec podwykonawców za roboty będące wynikiem umów zawartych w trybie  § 7 niniejszej umowy. Strony zgodnie ustalają, że w razie wystąpienia przypadku opisanego wyżej (posiadania przez Wykonawcę  niezrealizowanych płatności wobec podwykonawców) Zamawiający przekaże Wykonawcy kwotę wynagrodzenia wynikającego z faktury końcowej pomniejszoną o kwotę w/w niezrealizowanych należności. Kwota pomniejszenia wynagrodzenia wypłacona zostanie podwykonawcom . Wykonawca oświadcza, że wyraża bezwarunkową zgodę na takie rozwiązanie.

5. Podatek VAT naliczony będzie w wystawionej  fakturze według stawki wskazanej w § 8 ust. 2 umowy, chyba że w dniu wystawienia faktury, wskutek zmiany przepisów prawa dla danego rodzaju robót obowiązywała będzie stawka niższa lub wyższa.

6. Właściwy branżowo Inspektor Nadzoru w ciągu 14 dni, sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktury końcowej.

7. Jeżeli do wykonanych robót i zamontowanych urządzeń wymagane są instrukcje obsługi eksploatacji, Wykonawca dostarczy je najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego. W razie nie dostarczenia ich w tym terminie Zamawiający ma prawo wstrzymać odbiór i płatność faktury końcowej.

§ 10

1. Strony ustalają, że w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych niniejszą umową i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zmówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, może nastąpić ich pisemne zlecenie do Wykonawcy oraz zawarcie stosownej umowy, na podstawie protokołu konieczności zaakceptowanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone wg zasad określonych w niniejszej umowie.

2. W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych lub uzupełniających, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do ich wykonania. Uzgadnianie między stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, a także pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z części robót, odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron, lecz nie będzie większe niż ustalone w oparciu o czynniki cenotwórcze podane  w kosztorysie ofertowym.

3. Wykonanie robót dodatkowych, nie zleconych przez  Zamawiającego, nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę,

§ 11

1. Strony ustalają, że będzie stosowany:

a) odbiór końcowy po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy.

2. Inspektor Nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu do 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez Kierownika Budowy. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

3. Wykonawca zgłasza zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót w terminie 7 dni przed data osiągnięcia gotowości odbioru.

4. W ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający powołuje komisję odbiorową i rozpoczyna odbiór nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. Zakończenie prac Komisji spisaniem protokołu bezusterkowego jest równoznaczne

z potwierdzeniem terminu zakończenia prac, określonym przez wykonawcę w powiadomieniu

o gotowości odbioru robót. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbiorowej sporządzony będzie protokół, określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Kopie protokołu odbioru, podpisaną przez strony umowy Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokoły te stanowiły będą podstawę do wystawienia faktury końcowej.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po otrzymaniu od wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.

6. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót.

7. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń umowy w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, które nie nadają się dosunięcia, Zamawiający może albo:

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, albo

zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej

z opóźnienia.

8. Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży kompletną dokumentację powykonawczą.

§ 12

1.Wykonawca udziela zamawiającemu   36 miesięcy ( 3 lata ) gwarancji i rękojmi 
na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych, będących przedmiotem odbioru.

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

§ 13

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego ( ceny ofertowej brutto ) , o którym mowa w § 8 ust. 2 tj. zł  ( słownie :  )

w formie :

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w następujących terminach :

1) 70 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego ( wykonania zamówienia ) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2) 30 % wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu rękojmi za wady.

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku , kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 14

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości

10 % wynagrodzenia umownego.

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych,

a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu placu budowy

w wysokości 01 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte

w wyznaczonym terminie.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

§ 17

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 19

W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W przypadku takim strony w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia przyczyny nieważności zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym  prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także luk w umowie.

Załącznikami do niniejszej umowy są:

Załącznik nr 1 – Projekt budowlany

Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

WYKONAWCA:                                                                       ZAMAWIAJĄCY:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy